Resumen de calendarización y presupuesto

Para el desarrollo de “CampusFinder” fueron especificadas tres entregas por el scrum owner, las cuales se especifican en la sección *6.4 Entregables.* Para cada una de las entregas especificadas se planearon sprints como se especifica en la sección *7.1 Modelos de ciclos de vida*. En cada sprint se especifican las actividades a desarrollar para mejorar el control del desarrollo del proyecto. Aparte de los sprint se plantean encuentros con el scrum owner, lo cual nos permite encaminar el proyecto con lo que realmente quiere el cliente.

A continuación, se presentan las diferentes actividades e hitos para el desarrollo de este proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Actividad** | **Fecha de inicio** |
| Actividad | SPMP | 17/Julio/2017 |
| Actividad | Especificaciones de Sprint | 1/Agosto/2017 |
| Hito | Entrega de Sprint |  |
| Hito | Entrega SPMP | 29/Agosto/2017 |
| Hito | Inicio Sprint 1 | 30/Julio/2017 |
| Hito | Inicio Sprint 2 | 13/Agosto/2017 |
| Actividad | Sustentación SPMP | 29/Agosto/2017 |
| Hito | Post-Mortem | 24/Noviembre/2017 |

Presupuesto

De acuerdo con lo especificado en la sección *8.3.4 Asignación de presupuesto* y justificación, se estima una inversión de $3’276.000COP para el desarrollo. Como el desarrollo del proyecto se realiza de manera iterativa por lo cual en la especificación de cada sprint se especifica la asignación del presupuesto