## Slide 2: CampusFinder
Una idea del grupo active

## Slide 3: postmortem
Comparación final entre lo planeado y la ejecución real
Tiempos de trabajo
Metodología
Ciclo de vida
Herramientas
Manejo de versiones
Calidad y documentación
Lecciones aprendidas

## Slide 4: Tiempos de trabajo
Planeación
Ejecución
Imágenes tomadas de: thewineingercompany.com y The Productive Teams Blog - by Teamwork.com
4 horas diarias
2-7 horas diarias
7 días
7 sprints de 2 semanas
7 días
2 sprints de 2 semanas
10 sprints de 1 semana

## Slide 5: Metodología
Backlog del producto
Backlog del Sprint
Retroalimentación
Incremento
Retrospectiva del Sprint

## Slide 6: Ciclo de vida

## Slide 7
Gestionar riesgos

## Slide 8
Programar Sprint

## Slide 9: herramientas
JavaScript
HTML5
Adobe Creative Suite 6
GoogleDrive
Microsoft Office
Enterprise Architect
Bpmn.io
Draw.io
Atom

## Slide 10: Manejo de versiones
Git frontend
Git backend
CampusFinder

## Slide 11: Calidad y documentación

## Slide 12: Lecciones aprendidas
Apoyo
Product owner
Retroalimentación Comunicación
Planificación Calendarización

## Slide 13: La aplicación
Conjunto de diagramas que modelan CampusFinder
Modelo de diseño
Casos de uso
Modelo de base de datos
Diagrama de componentes
Diagrama de despliegue
Plan de pruebas

## Slide 14: Modelo de dOMINIo

## Slide 15: Casos de uso

## Slide 16: Casos de uso

## Slide 17: Base de datos
Base de datos no relacional
Rápida implementación
Velocidad en consultas
Escalables
Diseñado en nube
Mayor rendimiento

## Slide 18: Base de datos

## Slide 19: Diagrama de componentes

## Slide 20: Diagrama de despliegue

## Slide 21: Plan de pruebas
Pruebas de alto nivel
Requisitos
31/36
~86%
Pruebas Funcionales
Casos de uso
14/18
~78%
Regresión
Usuario interno
Unitaria
Usabilidad
Tipos de prueba

## Slide 22: demostración
prototipo CampusFinder

## Slide 23: WWW.CAMPUSFINDER.CO

## Slide 24: Referencias
Documento SPMP – Active
Documento SRS – Active
Documento SDD – Active

## Slide 25: le agradecemos por su atención
¿preguntas?